ENGINEERING DELIVERY SPEC

腎友照護 POC 工程交付規格書

GoTask＋洗腎Agent＋兩個簡易Skill＋照護Dashboard

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0（POC凍結版） |
| 文件日期 | 2026年8月31日 |
| 開發目標 | 可操作流程畫面＋可實際呼叫的簡易Skill |
| 示範場域 | 醫院洗腎室；洗腎機資料於POC採模擬API |
| 資料聲明 | 所有病患、數值與事件均為完全虛構資料 |

POC核心原則 三天完成可展示的最小閉環。Agent負責對話、任務及LINE推播；Skill負責資料驗證、保存、規則比對與可追溯輸出；醫療判斷、醫囑與結案均由人員確認。

# 1. 目的與範圍

本文件提供星期三工程開發所需的共同規格，涵蓋兩個Skill、六支API、六張資料表、四位虛構病患及十項驗收測試。正式產品所需的院內介接、資安、權限、正式醫療規則與法遵不納入本次三天POC。

## 1.1 POC角色

| 角色群組 | POC操作 |
| --- | --- |
| 護理師／機構主管 | 同時查看四位病患、確認床機配對、輸入洗前後資料、追蹤異常及人工結案 |
| 病患／家屬／照護者 | 透過LINE早晚填報、主動回報不舒服、查看本人授權範圍內的趨勢與衛教 |

## 1.2 系統分工

| 元件 | 責任 |
| --- | --- |
| GoTask | Agent平台、任務入口、Router、Memory／MCP／Sandbox等平台能力 |
| 洗腎Agent | LINE對話、排程推播、呼叫Skill、建立與追蹤任務 |
| LINE Tool | 訊息推播與逐項填報；對GoTask而言僅為工具 |
| S01 日常監測Skill | 驗證、保存日常量測，比較已核准的個別標準 |
| S02 透析療程Skill | 保存床機關聯、洗前／中／後資料與療程事件 |
| Dashboard | 四位病患總覽、七日趨勢、個人頁面與追蹤案件 |

# 2. 端到端操作流程

## 2.1 非透析日與日常填報

- 06:00與21:00由洗腎Agent透過LINE主動推播填報任務。

- LINE逐項詢問體重、血壓、脈搏、症狀；糖尿病患者增加血糖與傷口變化。

- 病患、家屬或照護者查看摘要並確認後，洗腎Agent一次呼叫S01。

- S01驗證並比較總護理師設定且經醫師確認的個別標準。

- Dashboard更新七日趨勢；需要追蹤時由洗腎Agent建立主護任務。

## 2.2 透析日

- 洗腎Agent建立今日透析任務，護理師確認病患、班別、床號與洗腎機號。

- 接收洗前體重，顯示參考乾體重及體重差，由護理師確認本次目標脫水量。

- POC模擬API傳入透析期間血壓及累積脫水量。

- 發生低／高血壓、抽筋或其他事件時，S02提示護理師並記錄實際執行人。

- 結束後寫入洗後體重、實際脫水量與完成狀態；有止血帶時一小時後提醒確認解除。

# 3. S01 腎友日常監測Skill

目的：接收病患、家屬或照護者的早晚量測或臨時不舒服填報，完成驗證、保存、個別規則比對及追蹤提醒。

## 3.1 輸入欄位

| 欄位 | 型別／範例 | 必要性 |
| --- | --- | --- |
| patient_id | string／P001 | 必填 |
| record_type | MORNING｜EVENING｜SYMPTOM_REPORT | 必填 |
| recorded_at | ISO 8601時間 | 必填 |
| submitted_by_role | PATIENT｜FAMILY｜CAREGIVER | 必填 |
| measurements | 體重、血壓、脈搏；糖尿病者含血糖 | 必填 |
| symptoms | 摔倒、抽筋、發燒、呼吸、傷口及其他說明 | 可選 |
| confirmed | 本人確認旗標 | 必須為true才正式寫入 |

## 3.2 輸出欄位

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| monitoring_record_id | 正式紀錄編號 |
| record_status | SAVED或REJECTED |
| comparison_result | 參考乾體重、差值與百分比 |
| matched_rules | 規則ID、版本、訊息及證據 |
| follow_up | 是否追蹤、主護理師及狀態 |
| patient_message | 給填報者的非診斷性訊息 |

POST /api/monitoring-records { "patient_id": "P001", "record_type": "MORNING", "recorded_at": "2026-09-02T06:12:00+08:00", "submitted_by_role": "PATIENT", "measurements": {"weight_kg": 66.4, "systolic": 176, "diastolic": 96, "pulse": 88, "blood_glucose_mg_dl": 268}, "symptoms": {"fall": false, "wound_changed": true, "other_note": "右腳傷口較紅"}, "confirmed": true }

S01責任邊界 只能比對已核准的個別標準並說明提醒證據；不得診斷、開立醫囑、調整藥物、修改乾體重或自動結案。

# 4. S02 透析療程紀錄與提醒Skill

目的：建立病患、床號與洗腎機的單次Session關聯，保存洗前、透析中及洗後資料，並產生可追溯的護理師提醒。

## 4.1 核心輸入

| 階段 | 主要資料 | 確認人／來源 |
| --- | --- | --- |
| Session建立 | 病患、日期、班別、床號、機號 | 護理師 |
| 洗前 | 洗前體重、參考乾體重、目標脫水量、個別醫囑提示 | 護理師確認 |
| 透析中 | 時間、血壓、脈搏、累積脫水量 | 模擬機構API |
| 事件 | 暫停／恢復脫水、抽筋、提前結束及原因 | 現場醫護 |
| 洗後 | 洗後體重、實際脫水量、完成狀態、止血帶 | 護理師確認 |

## 4.2 核心輸出

| 輸出 | 說明 |
| --- | --- |
| binding_result | 病患、床號、機號是否驗證一致 |
| session_summary | 洗前後體重、目標／實際脫水量及完成率 |
| recorded_events | 血壓與現場事件的時間線 |
| matched_rules | 規則ID、版本與命中證據 |
| follow_up | 主護追蹤原因與狀態 |
| scheduled_tasks | 例如止血帶一小時後確認提醒 |

POST /api/dialysis-sessions/{id}/events { "event_type": "UF_PAUSED", "occurred_at": "2026-09-02T08:30:00+08:00", "source": "NURSE", "machine_id": "HDM-A01", "measurements": {"systolic": 84, "diastolic": 52}, "symptoms": ["DIZZINESS"], "performed_by": "N001", "note": "護理師確認後暫停脫水" }

S02責任邊界 目標脫水量、暫停、恢復及提前結束均由現場醫護確認；POC不得直接控制洗腎機，也不得用AI自行決定醫療處置。

# 5. 六支POC API

| 編號 | 方法與路徑 | 用途 | 呼叫者 |
| --- | --- | --- | --- |
| A01 | POST /api/monitoring-records | 寫入早晚量測或不舒服填報 | S01 |
| A02 | GET /api/patients/{id}/dashboard | 取得個人摘要、七日趨勢與待辦 | Dashboard |
| A03 | POST /api/dialysis-sessions | 建立Session及床機配對 | S02 |
| A04 | POST /api/dialysis-sessions/{id}/events | 寫入機器數值或醫護事件 | S02 |
| A05 | POST /api/dialysis-sessions/{id}/complete | 寫入洗後體重與結果 | S02 |
| A06 | PATCH /api/follow-up-cases/{id} | 記錄聯絡、追蹤與人工結案 | 洗腎Agent |

## 5.1 GoTask Router事件格式

{ "request_id": "REQ-20260902-001", "agent": "RENAL_CARE_AGENT", "task_type": "DAILY_MONITORING", "patient_id": "P001", "source": "LINE", "payload": {} }

| task_type | 洗腎Agent動作 |
| --- | --- |
| DAILY_MONITORING | 啟動LINE對話；確認後呼叫S01 |
| SYMPTOM_REPORT | 臨時填報並呼叫S01 |
| DIALYSIS_SESSION | 建立透析任務並呼叫S02 |
| MACHINE_DATA_RECEIVED | 將模擬機器數據傳入S02 |
| FOLLOW_UP_REQUIRED | 建立主護理師追蹤任務 |
| EDUCATION_PUSH | 以LINE推播院方核准衛教內容 |

# 6. POC資料模型

| 資料表 | 主鍵 | 主要內容 |
| --- | --- | --- |
| renal_patient | patient_id | 病患、主護、班別、乾體重、糖尿病標記 |
| patient_rule | rule_id | 個別標準、版本、確認人與有效期間 |
| monitoring_record | record_id | 早晚體重、血壓、血糖、症狀及填寫者 |
| dialysis_session | session_id | 日期、床號、機號、洗前後體重與脫水結果 |
| dialysis_event | event_id | 機器數值、暫停／恢復、抽筋及提前結束 |
| follow_up_case | case_id | 提醒原因、證據、負責人及追蹤狀態 |

主要關聯：renal_patient對patient_rule、monitoring_record、dialysis_session與follow_up_case皆為一對多；dialysis_session對dialysis_event及follow_up_case為一對多。

# 7. 四位虛構病患與預期情境

| 病患 | 床／機 | 背景與數值 | 療程情境 | 預期結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P001 王美華 | A01／HDM-A01 | 糖尿病；乾重63.0；洗前66.4 | 84/52頭暈；暫停後恢復；實際2.2/3.0L | 紅色：血壓、血糖、傷口、脫水追蹤 |
| P002 李建國 | A02／HDM-A02 | 心血管；乾重57.5；洗前58.9 | 穩定；實際1.4/1.4L | 綠色：正常完成 |
| P003 陳阿玉 | A03／HDM-A03 | 先天性；乾重59.8；前日摔倒 | 184/98；醫師已查看；1.4/1.4L | 黃色：摔倒與高血壓追蹤 |
| P004 林志明 | A04／HDM-A04 | 其他；乾重68.0；早晨漏填 | 抽筋後提前結束；1.6/2.3L | 紅色：漏填、抽筋與未完成追蹤 |

# 8. 狀態代碼

| 類型 | 允許值 |
| --- | --- |
| 日常填報 | MORNING、EVENING、SYMPTOM_REPORT |
| 透析Session | PREPARING、IN_PROGRESS、COMPLETED、PARTIALLY_COMPLETED、EARLY_TERMINATED |
| 透析事件 | DIALYSIS_STARTED、BLOOD_PRESSURE_RECORDED、UF_PAUSED、UF_RESUMED、CRAMP_REPORTED、DIALYSIS_ENDED |
| 追蹤案件 | WAITING_FOR_REVIEW、CONTACTED、FOLLOWING、CLOSED |

# 9. POC驗收測試

| 編號 | 測試情境 | 通過條件 |
| --- | --- | --- |
| T01 | 完成早晨填報 | Dashboard立即顯示新數字 |
| T02 | 資料未經本人確認 | 不得寫入正式紀錄 |
| T03 | 糖尿病病患填報 | 出現血糖及傷口欄位 |
| T04 | 填報摔倒 | 建立主護理師追蹤案件 |
| T05 | 未完成早晨填報 | 顯示漏填並由Agent提醒 |
| T06 | 建立透析Session | 病患、床號與機號驗證一致 |
| T07 | 傳入模擬機器血壓 | 四人Dashboard更新數值 |
| T08 | 記錄暫停或恢復脫水 | 保存執行人與時間 |
| T09 | 提前結束透析 | 顯示實際脫水量並建立追蹤 |
| T10 | AI嘗試自動結案 | 系統拒絕；只能由授權人員人工結案 |

# 10. 工程實作順序與完成定義

- 建立六張POC資料表並匯入四位虛構病患。

- 完成A01與S01，連接LINE模擬填報與個人Dashboard。

- 完成A03、A04、A05與S02，連接洗腎機模擬資料。

- 完成A02，讓護理師Dashboard同時顯示四位病患；個人頁僅顯示授權資料。

- 完成A06與追蹤狀態按鈕，確保AI不得自動結案。

- 執行T01至T10；全部通過後進行醫院POC展示。

## 10.1 三天POC完成定義

護理師可在同一畫面看到四位病患的床號、機號、體重、血壓、脫水進度及追蹤狀態。

病患、家屬或照護者可用LINE完成一筆經確認的日常填報。

S01與S02都能以HTTP／JSON實際呼叫並回傳可追溯的結果。

四種情境可重複展示：正常完成、低血壓、高血壓／摔倒、抽筋提前結束。

醫療判斷、醫囑、乾體重調整及案件結案均保留人員確認。

不納入本次POC 正式院內API、正式LINE帳號與Webhook、真實病患資料、洗腎機控制、完整IAM／資安、正式醫療規則審查、完整檢驗與月初／月中／季度大抽流程。這些列入正式系統階段。